POVZETEK OPERACIJE,

oddane na 2. javni poziv LAS Posavje v letu 2018

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

- Identifikacija operacije

| Tematsko področje | VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukrep | U6: Ohranjanje narave |  |  |
| Naziv sklada | ESPR |  |  |
| Akronim operacije | RIBJI KROG |  |  |
| Naziv operacije | POSAVSKI RIBJI KROG |  |  |
| Naziv vlagatelja | Občina Radeče |  | 93.634,35 € |
| Naziv partnerjev | KTRC RADEČE RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE OŠ RADEČE | 22.508,02 € 2.400,00 € 1.985,67 € |  |
| Skupna vrednost celotne operacije | 142.611,42 € |  |  |
| Višina sofinanciranja | 120.528,04 € |  |  |
| Trajanje operacije | 1.4.2019 – 30.9.2020 (15 mesecev), 2 fazi |  |  |

- Opis operacije

Glavne aktivnosti so po eni strani osredotočene na revitalizacijo ribnika, ureditev kaštne pregrade z okolico in ribolovne trase za invalide, po drugi strani pa je več aktivnosti usmerjenih v izobraževanje in osveščanje. Slednje se odvijajo na ribniku oz. v njegovi neposredni okolici. Govorimo o vzpostavitvi didaktičnega kroga okoli ribnika z ureditvijo interpretacijskih točk na temo pomena rib v rečnem ekosistemu in vodnem krogu, pa tudi o izvedbi tekmovanj in foto safarijev za ranljive ciljne skupine. Vse vsebinske aktivnosti operacije pa so kot nekakšni nastavki usmerjene v njihovo nadgradnjo — v oblikovanje integralnega turističnega produkta na temo rib, ribolova in ribogojstva na ravni regije. Osnovni cilj operacije je izobraževalno-osveščevalne narave, saj želimo z izvedbo operacije vsem prebivalcem Posavja približati vlogo in pomen rib in ribjega življa znotraj rečnega ekosistema in vodnega kroga. To nameravamo doseči z uporabo inovativnega interpretacijskega pristopa, temelječega na simbiozi med revitaliziranim degradiranim območjem in modernimi didaktičnimi pripomočki, z operacijo pa nagovarjamo cilje 3.1, 3.2 in 4.1 SLR:

- Cilji in kazalniki operacije

Osnovni cilj operacije je izobraževalno-osveščevalne narave, saj želimo z izvedbo operacije vsem prebivalcem Posavja, še posebej pa mladim in invalidom, približati vlogo in pomen rib in ribljega življa znotraj rečnega ekosistema ter tudi znotraj vodnega kroga. To nameravamo doseči z uporabo inovativnega interpretacijskega pristopa, temelječega na simbiozi med revitaliziranim degradiranim območjem in modernimi tehničnimi pripomočki. Z usmerjanjem v mlade in invalide tako stremimo k izboljšanju pogojev za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo in prispevanju k doseganju cilja 4.1 SLR, z revitalizacijo degradiranega območja stremimo k izboljšanju stanja okolja za večjo kakovost življenja in dela in prispevanju k doseganju cilja 3.1 SLR, z izobraževalno-osveščevalno vsebino na temo ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja pa bomo prispevali tudi k doseganju cilja 3.2 SLR.

| Cilj | Kazalnik | Število |
| --- | --- | --- |
| Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta | Št. novo ustvarjenih delovnih mest |  |
| Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih | Št. novih produktov ali storitev |  |
|  | Št. ohranjenih delovnih mest |  |
|  | Št. novoustanovljenih podjetij |  |
|  | Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti |  |
| Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja | Št. novih programov ali storitev |  |
|  | Št. vključenih proizvajalcev |  |
|  | Št. vključenih prebivalcev |  |
| Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela | Št. izvedenih ukrepov |  |
|  | Št. novih okoljskih rešitev |  |
| Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS | Št. izvedenih ukrepov | 1 |
|  | Št. novih vsebin in programov | 1 |
|  | Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja | 250 |
| Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo | Št. izboljšanih ali novih programov |  |
|  | Št. vključenih iz ranljivih skupin | 30 |
|  | Št. vzpostavljenih partnerstev |  |